###### Journal de bord : à transmettre chaque semaine au promoteur

**Promoteur : Nicolas Simar**

**Etudiant : Zachary Vanvlasselaer**

**Semaine n°7 du/au : 24/3 au 28/3**

**STAGE**

|  |
| --- |
| **Tâches accomplies cette semaine** |
| * Correction de bugs reportés par les maîtres de stage * Déploiements * Analyse de la nouvelle implémentation des questionnaires * Refonte de la base de données pour les questionnaires * Début de la réalisation des tâches associées à la nouvelle implémentation des questionnaires |
| **Activités prévues la semaine prochaine** |
| * Correction de bugs reportés par les maîtres de stage * Déploiements * Fin de la réalisation des tâches associées à la nouvelle implémentation des questionnaires |
| **Synthèse et remarques de l'étudiant (points positifs/négatifs et d’attention)** |
| * Avec les maîtres de stage, nous avons décidé de faire une refonte complète de la gestion des questionnaires afin d’améliorer son fonctionnement. Nous avons décidé de recréer les tables dans la base de données de zéro, d’ajouter un système de versioning, d’ajouter la possibilité de regarder des vidéos, d’ajouter des questions à champ libre, d’ajouter un système d’historique et de rendre le processus de création plus intuitif |

**PLANNING DE REDACTION DU MÉMOIRE (\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Statut** | **Semaine** |
| Lire les documents de consignes / conseils | Fait | S1 10/2/2025 |
| Squelette du document Word | Fait | S2 17/2/2025 |
| 1. Présentation de l’entreprise | A améliorer | S3 24/2/2025 |
| Table des matières / Plan du TFE |  | S4 3/3/2025 |
| 2. Présentation du TFE | Fait | S6 17/3/2025 |
| Transmission d’une première version du mémoire pour avis. Vérifiez le style, l’orthographe et le respect des consignes ! | | Fin S7  24/3/2025 |
| 3. Méthodologie | Commencé | S8 31/3/2025 |
| 4. Analyse (optionel) |  | S10 14/4/2025 |
| 5. Réalisation |  | S13 05/5/2025 |
| Fin du stage théorique |  | 23/05/2025 |
| Introduction & Conclusion |  | S16 26/5/2025 |
| Relecture & finalisation |  | S17  2/6/2025 |
| Transmission du mémoire pour autorisation de dépôt.  Le mémoire doit être achevé et ne plus nécessiter que des modifications mineures ! | | Au plus tard 30/5/2025 |
| Dépôt du mémoire | | 06/6/2025 |

(\*) Les tâches listées sont basées sur le document des consignes de rédaction INFO. Les dates de début d’une tâche sont basées sur un début de stage la semaine du 5/2/2024. Pensez à adapter les intitulés des tâches et les dates en fonction de votre situation personnelle.